國防部新聞稿

時間：106年11月22日1500時

國防部今（22）日表示，針對「行政院獵雷艦專案調查報告」及「獵雷艦案第3期款預算解凍書面報告呈送立法院疏失」等案，國防部編組專案調查小組實施調查後，公布懲處人員名單（詳如附件）。

國防部指出，行政院「獵雷艦專案調查小組」於106年11月2日公布專案調查報告，針對國防部全案採購執行過程，臚列5大缺失，要求檢討改進，並懲處違失人員報行政院。

經國防部專案小組自11月2日起，針對「行政院獵雷艦專案調查報告」所列5大缺失，區分「招標前階段」、「招標文件規範」、「評選作業」及「履約管理」等4階段14項採購過程執行不當之處，逐項查證並檢視後，全案檢討國防部、軍備局、國防採購室及海軍司令部人員違失責任，計前海軍司令陳永康司令等18人，分別核予「申誡乙次」至「記過兩次」不等處分。

此外，針對立法院第9屆第2會期審查106年度國防預算決議略以：「針對獵雷艦案執行進度落後等問題，恐影響全案推動，爰凍結新臺幣3億8,000萬元，並提出書面報告，經立法院同意後，始得動支」。海軍105年12月22日呈報國防部書面報告內容，未依執行實況修訂，致本部(政辦室)於106年3月9日函送立法院之資料訛誤，遭立委質疑欺瞞，確有疏失。

國防專案小組針對質疑內容逐項查證，查海軍於105年11月17日產製「立法院第9屆第2會期決議凍結獵雷艦案預算報告說明」時尚未付款，惟前揭報告內容於105年12月22日呈報國防部及3月9日函送立法院期間，均未依執行實況修訂肇致資料錯誤，各級督管及審核確有疏失。計檢討時任海軍參謀長梅家樹中將（現任軍備局局長）等10員「申誡兩次」至「記過乙次」不等處分。

國防部強調，本次懲處係依據行政院調查報告所指出的五大缺失及函送立法院之資料訛誤，懲處追究相關疏失人員責任。此外，本案亦移請檢調偵辦中，後續如果還有明確的疏失事證，不排除續行究責懲處，以正軍譽。

國防部軍事新聞處

| 國防部辦理「海軍獵雷艦」案違失人員懲處名冊 |
| --- |
| 單位 | 級職 | 姓名 | 懲處事由 | 懲處種類 | 備考 |
| 國防部 海軍 司令部 | 前上將 司令 | 陳永康 | 陳員於102年8月1日至104年1月29日擔任司令期間，依職權負有核定「獵雷艦」案相關文件之責。 | 申誡兩次 | 退役 |
|  | 前上將 司令 | 李喜明 | 李員於104年1月30日至105年5月31日擔任司令期間，負有「獵雷艦」案依約進行之責。 | 申誡兩次 | 現任 參謀 總長 |
|  | 上將 司令 | 黃曙光 | 黃員於105年6月1日迄今擔任海軍司令部司令，未能掌握「獵雷艦」案履約進度，致專案進度落後。 | 申誡兩次 |  |
|  | 前中將 副司令 | 蒲澤春 | 蒲員於102年8月16日至104年1月29日擔任副司令期間，對「獵雷艦」案採購文件負有審查作業之責。 | 記過乙次 | 現任 軍政 副部長 |
| 海軍 司令部 計畫處 | 前少將 處長 | 刁中傑 | 刁員於101年8月1日至103年6月30日擔任計畫處處長期間，於「獵雷艦」案招標前階段，對採購文件內容及修訂作業未臻周延，負管理之責。 | 記過乙次 | 退役 |
|  | 前少將 處長 | 唐華 | 唐員於103年7月1日至104年6月30日擔任計畫處處長期間，於「獵雷艦」案開、決標階段，任工作小組組長，評選過程未臻周延，負管理之責。 | 記過乙次 | 現任 中將 指揮官 |
|  | 前少將 處長 | 黃惠明 | 黃員於105年12月1日至106年8月31日擔任計畫處處長期間，於「獵雷艦」案履約管理階段，就廠商履約進度控管未臻周延，負管理之責。 | 申誡兩次 |  |
| 海軍 司令部 計畫處 | 前上校 組長 | 蔡正南 | 蔡員於101年11月16日至102年9月30日擔任計畫處計管組組長期間，於「獵雷艦」案招標前階段，對採購文件內容及修訂作業未臻周延，負審查之責。 | 記過乙次 | 退役 |
|  | 前上校 組長 | 胡嘉聖 | 胡員於102年10月1日至106年8月31日擔任計畫處計管組組長期間，全程參與「獵雷艦」案全案規畫執行，作業未臻周延，負審查之責。 | 記過兩次 |  |
|  | 前中校 研展官 | 秦如龍 | 秦員於99年10月16日至104年8年31日擔任「獵雷艦」案承辦人期間，參與「獵雷艦」案全案規畫執行，作業未臻周延，怠忽職責。 | 記過乙次 | 現任 上校 組長 |
|  | 中校 研展官 | 胡三華 | 胡員於105年6月1日迄今擔任「獵雷艦」案承辦人期間，於「獵雷艦」案履約管理階段，就廠商履約進度控管未臻周延，怠忽職責。 | 申誡兩次 |  |
|  | 前中校 研展官 | 邱意鈞 | 邱員於101年9月1日至104年3月8日擔任「獵雷艦」案承辦人期間，於招標前及招、決標階段，作業未臻周延，怠忽職責。 | 記過乙次 |  |
| 海軍 海發 中心 | 前上校 副主任 | 楊士德 | 楊員於103年7月31日起奉核定擔任「獵雷艦」案工作小組小組長期間，評選過程未臻周延，負管理之責。 | 申誡兩次 | 退役 |
|  | 前中校 科長 | 林聖義 | 林員於102年6月17日起奉核定擔任「獵雷艦」案工作小組組員期間，評選過程未臻周延，怠忽職責。 | 申誡兩次 | 現任 上校 科長 |
| 軍備局 | 中將 局長 | 梅家樹 | 梅員於106年1月1日迄今擔任軍備局局長期間，負責專案管理監審作業整合團隊（WIPT）主官，於「獵雷艦」案履約階段，就廠商履約進度控管未臻周延，負管理之責。 | 申誡兩次 |  |
| 國防 採購室 | 中將 主任 | 黃希儒 | 黃員於102年1月1日迄今擔任採購室採管處處長、副主任、主任期間，於「獵雷艦」案招標前及開、決標階段，負責督導採購計畫評核與招標作業；另未周延提示法規適用條件，致肇生爭議，負管理之責。 | 記過乙次 |  |
|  | 上校 處長 | 魏杰 | 魏員於101年8月16日迄今擔任採購室採包處副處長、處長期間，於「獵雷艦」案招標前及開、決標階段，負責督導採購計畫評核與招標作業；擔任諮詢小組成員，未周延提示法規適用條件，致肇生爭議，負管理之責。 | 申誡兩次 |  |
|  | 上校 副處長 | 陳文林 | 陳員於102年11月1日迄今擔任採購室採購官、履驗處副處長期間，於「獵雷艦」案招標前及開、決標階段，負責督導採購計畫評核與招標作業；擔任諮詢小組成員，未周延提示法規適用條件，致肇生爭議，怠忽職責。 | 記過乙次 |  |
| 備註 | 一、本案懲處計18員： 記過兩次1：上校1（現役）。 記過乙次8：上將1（現役）、中將2（現役）、少將1（退役）、上校3 （現役2、退役1）、中校1（現役）。 申誡兩次9：上將3（現役2、退役1）、中將1（現役）、少將1（現役）、 上校3（現役2、退役1）、中校1（現役）。 二、本案計檢討18員（現役14、退役4）： （一）上將4員。（現役3、退役1） （二）中將3員。（現役3） （三）少將2員。（現役1、退役1） （四）上校7員。（現役5、退役2） （五）中校2員。（現役2） |

| 國防部辦理「海軍獵雷艦」案預算報告產製違失人員懲處名冊 |
| --- |
| 單位 | 級職 | 姓名 | 懲處事由 | 懲處 種類 | 備考 |
| 海軍 司令部 | 前中將 參謀長 | 梅家樹 | 梅員於105年5月20日至105年12月31日任海軍司令部參謀長。負責獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 記過乙次 | 現任 軍備局 局長 |
|  | 前少將 副參謀長 | 胡展豪 | 胡員於105年1月1日至106年2月5日任海軍司令部副參謀長。負責獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 申誡兩次 | 現任 國防部 後次室 中將次長 |
| 海軍 司令部 計畫處 | 前少將處長 | 黃惠明 | 黃員於105年12月1日至106年8月31日任計畫處處長。負責獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 申誡兩次 | 現任 海軍技校 校長 |
|  | 前上校組長 | 胡嘉聖 | 胡員於102年10月1日至106年8月31日任計畫處管理組組長。負責獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」審查，肇生資料辦況未更新，審查不周。 | 申誡兩次 | 現任 計畫處 副處長 |
|  | 中校研展官 | 胡三華 | 胡員於105年7月1日迄今任計畫處中校研展官。負責獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」撰擬，未依專案執行情形即時修正資料。 | 申誡兩次 |  |
| 軍備局 | 中將局長 | 梅家樹 | 梅員於106年1月1日迄今任軍備局局長。負責海軍呈報獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 申誡乙次 |  |
|  | 少將副局長 | 張忠誠 | 張員於105年12月1日至105年12月31日任軍備局代理局長。106年1月1日迄今任軍備局副局長。負責海軍呈報獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 記過乙次 |  |
| 軍備局 計評處 | 前少將處長 | 許金騰 | 許員於104年8月16日至106年3月31日任計評處處長。負責海軍呈報獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」督導審查，肇生資料辦況未更新，督導不周。 | 申誡兩次 | 現任海軍 作戰處 處長 |
|  | 上校副處長 | 張承德 | 張員於105年1月16日迄今任計評處副處長。負責海軍呈報獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」審查，肇生資料辦況未更新，審查不周。 | 申誡兩次 |  |
|  | 中校研展官 | 許承訓 | 許員於103年5月16日迄今任計評處中校研展官。負責海軍呈報獵雷艦案「解凍獵雷艦預算書面報告」審查。未確實審查肇生資料辦況未更新。 | 申誡兩次 |  |
| 備註 | 一、懲處計10人次（9員）： （一）記過乙次2：中將1、少將1 （二）申誡兩次7：中將1、少將2、上校2、中校2 （三）申誡乙次1：中將1 二、本案計檢討9員（均現役）： （一）中將2員。（二）少將3員。（三）上校2員。（四）中校2員。 |

# Text boxes

地址：臺北市中山區北安路409號

電話：02-85099100

傳真：02-85099105

網址：www.mnd.gov.tw